甘露村粮食服务中心室外附属工程

招  标  文  件

招  标  人：盐城市亭湖区新兴镇甘露村村民委员会

招标代理机构：江苏锦东信工程咨询有限公司

2024年11月

# 第一章 投标人须知

投标人须知前附表

| 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- |
| 招标人 | 名 称：盐城市亭湖区新兴镇甘露村村民委员会 地 址：亭湖区新兴镇 联系人：倪先生 电 话：15995185333 |
| 招标代理机构 | 名 称：江苏锦东信工程咨询有限公司 地 址：江苏省盐城市盐都区高旺沟路与204国道交叉口西北第三栋B9号楼 7楼西户招标代理部 联系人：裔先生 联系电话：15161973532 |
| 项目名称 | 甘露村粮食服务中心室外附属工程 |
| 建设地点 | 亭湖区新兴镇甘露村境内 |
| 工程规模 | 甘露村粮食服务中心室外附属工程，工程造价约180万元，具体详见招标人提供的书面文件。本次招标为一个标段。 |
| 资金来源 落实情况 | 自筹，已落实。 |
| 招标范围 | 甘露村粮食服务中心室外附属工程，具体详见招标人提供的施工图纸和工程量清单，招标人保留对上述暂定工程量及范围适当调整的权利。 |
| 计划工期 | 计划工期：40日历天，具体开工日期以招标人的书面通知为准。 |
| 质量要求 | 国家工程质量验收规范合格标准。 |
| 投标人资质条件、能力和信誉 | 1.资质等级及范围:具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及其以上或市政公用工程施工总承包三级及其以上资质的独立法人，并取得建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。 2.项目负责人资格类别和等级:本项目的项目负责人必须是投标人本单位正式职工，投标时须提供建筑工程专业二级及以上或市政公用工程专业二级及以上建造师注册证书，同时具有《项目负责人安全生产考核合格证》（B类）。 3.投标申请人须保证项目负责人为本单位的正式职工，并提供2024年8月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明。（退休人员提供在本单位相关证明） 4.本次招标不接受联合体投标。 5.信誉要求：投标人的失信被执行人信息在“信用中国”、“信用江苏”网站上被公布的，自载明的发布之日开始，直至撤销或者更正信息中载明的发布时间的期间，本项目的招标人拒绝其投标，资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人、中标人。在一次招投标活动中，资格预审申请人、投标人或者中标候选人因正被列为失信被执行人，导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的，不因其之后失信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定。 5.1投标人没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内。 5.2招投标相关单位及个人在招投标活动中存在以下失信行为的，在“江苏省建设工程招标网”公示期间，本项目的招标人拒绝其投标。 ⑴招投标各方主体及个人在招投标活动中违反法律法规和规章规定受到行政处罚的，公示不少于3个月。 ⑵投标人在招投标活动中出现如下失信行为，公示1-3个月： ①除不可抗力的外，资格预审合格的投标人无故不获取招标文件或者获取招标文件后放弃投标，或者投标人在投标截止后无故撤销投标文件等，公示2个月； ②递交无竞争力的投标文件的（无竞争力投标是指不以 中标为目的的投标，包括投标报价畸高、投标文件故意漏项缺项、 施工组织设计文件不符合篇幅要求、以及故意违反招标文件中已醒目标识的无效投标条款且事先未质疑等情形），公示1个月； ③企业一年内4次在全省投诉反映情况不属实，缺乏事实或法律依据的，公示1个月； ④投诉人故意捏造事实、伪造证明材料的，或者以非法手段取得证明材料等进行恶意投诉的，公示3个月。 6.其他要求： 6.1项目负责人从本工程投标文件递交截止之日起必须满足下列条件： 6.1.1项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业： ①、同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险； ②、将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位； ③、项目负责人担任其他公司法定代表人。 6.1.2项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满 6 个 月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批 文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在 项目负责人执业范围之内。 项目负责人无在建工程指项目负责人不得同时在其他建设工程项目中担任关键岗位人员、不在本项目兼任本项目的其它岗位。 在建工程：处于中标结果公告（直接发包的项目以网上合同备案为准）到合同约定的工程全部完成且竣工验收合格期间的工程。竣工验收证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格， 并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验 收记录等验收文件。 |
| 踏勘现场 | 踏勘地点：同建设地点 组织方式：不组织，投标人自行踏勘项目现场。 |
| 工程最高投标限价 | 本工程预算价为2525615.95元；本工程预算价中不可竞争部分：暂列金额、材料(工程设备）暂估价、专业工程暂估价合计 / 元。 最高投标限价为1767931.16元。若投标人有投标报价高于最高投标限价的，将提请评标委员会先进行废标，并作为不以中标为目的的，递交无竞争力的投标文件的不良行为推送江苏省建设工程招标网公示不少于1个月，并限制其参加国有资金项目投标。 |
| 招标文件的澄清 | 递交疑问时间：2024年 11 月 20日12:00时前 递交方式：投标疑问（加盖投标人公章）扫描件以邮件形式发送至734414722@qq.com 疑问澄清时间：2024年 11 月 20 日18:00时前 |
| 投标文件份数 | 正本 一 份，副本 三 份，电子版标书一份（载体为U盘或光盘，表面加贴投标单位简称，电子标书内容为投标文件正本加盖公章后扫描件）。 |
| 投标有效期 | 60天 |
| 投标保证金 | 本工程投标保证金为人民币叁万元整（￥30000.00元），投标保证金的交纳形式为投标人开具的有效银行本票或银行汇票(除华东三省一市的汇票外，其他汇票还须提供“解讫通知”联)、电汇、转账、银行保单、银行保函等形式的保证金，且投标文件中需提供相关投标保证金缴纳证明材料。对信用服务机构依据《江苏省企业信用评价指引（试行）》（苏信用办〔2021] 17号）评定为AA级及以上的投标人免交投标保证金，投标时需提供经市发展改革委（市信用办）备案的第三方信用报告复印件，且信用报告概述页等内容通过“信用盐城网”可查证（缴纳投标保证金时，投标人在付款用途须备注xx公司xx项目投标保证金）。 收款人名称：江苏锦东信工程咨询有限公司； 开户行：江苏银行盐城金穗支行 账号：708012019000000780 特别提醒：因本项目采用不见面开标，请投标人将银行汇票、银行保函、转账记录等形式的保证金复印件放入投标文件中，且清晰有效。 |
| 投标截止时间 递交投标文件地点 | 纸质投标文件的递交开始时间：2024年 11 月 26 日 8 时 30 分 纸质投标文件的递交截止时间：2024年 11 月 26 日 9 时 00 分 递交投标文件提交地点：盐城市亭湖区产权交易中心六楼640会议室（希望大道18号） |
| 开标时间和地点 | 开标时间：2024年 11 月 26 日 9 时 00 分（北京时间） 开标地点：投标人自行选择任意地点参加不见面开标会议。 |
| 评标方法 | 合理低价法 |
| 履约担保 | 履约担保的形式：现金、转账、银行保函或保险 履约担保的额度：中标金额的10% 提交时间：中标人应在接到中标通知书 3 日内，并在签订合同前，将 履约保证金足额缴纳至招标人。 有效期：至该项目验收合格。 |
| 不见面开标说明 | 开标时，投标人不需出现在开标现场，仅需在任意地点通过 PC端或移动端的“腾讯会议”及相应的配套硬件设备参加开标会议。 因本工程采用不见面开标模式，故招标人特别说明如下： 1、参加开标会议的方法： ⑴电脑或智能手机可以搜索下载并安装“腾讯会议”，注册完成后点击“加入会议”，输入会议号“946-974-805”，“您的姓名”按“单位简称+授权委托人姓名”格式填写，然后点击“加入会议”。会议系统将在2024年11月26日8时30分开放、开标会议结束后关闭。 ⑵因办公地点禁止人员密集，投标人将投标文件送至盐城市亭湖区产权交易中心六楼640会议室，送到后即撤离，以视频会议公开、招标人及纪检监督的方式接受投标文件，投标截止时间到后进行开标，开标会议结束前给各投标人5分钟的时间提出异议，如不提出视为无异议，认同开标程序。 2、因本工程采用不见面开标模式，故招标人特别说明如下： ⑴投标人投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、递交投标文件，将可能导致废标，其后果由投标人自负。 ⑵腾讯会议系统开放后，招标人、招标代理机构提前进入开标会议系统，播放测试音频，各投标人的授权委托人或法人代表于规定时间内进入开标会议系统收听观看实时音视频交互并及时在讨论组中反馈，未按时加入开标会议系统的或未能在开标会议系统内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开标全过程提疑的权利，投标人无法看到唱标、开标结果等实时情况，导致的一切后果由投标人承担。 ⑶开标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。 ⑷为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置能够实现远程音视频通话的高配置笔记本电脑或手机，进入开标会议后确保网络通畅、稳定，为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。 ⑸友情提醒：投标人如对上述腾讯会议软件等有疑问的，请尽早和软件公司的服务人员或其他专业人员联系，他们会根据投标人要求，提供必要的培训和技术支持。 腾讯客服联系方式：0755-83765566 招标代理联系人：裔先生 联系电话：15161973532 |

一、总 则

### 1、工程项目概况

1.1工程概况：详见本须知前附表。

1.2 现场条件：

(1)施工现场场地及界面情况，投标人自行到施工现场踏勘确认。

(2)施工用水、电中标人自行驳接，费用自行交纳。

(3)场内外道路投标人自行到施工现场踏勘确认并在报价中充分考虑 。

(4)其他：投标人应通过施工现场踏勘，结合自身的施工经验，充分考虑该工程施工过程中可能出现的周边群众、工程实施范围内外的施工单位、个人等阻挠施工的情况，若因此发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，招标人概不承担。由投标人自行考虑，并列入投标报价。

1.3 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，上述工程已具备招标条件，现对本工程施工进行 公开招标 ，择优选择施工承包单位。

### 2、资金来源和落实情况

2.1 本招标项目的资金来源和落实情况：见投标人须知前附表。

### 3、招标范围、计划工期和质量要求

3.1本招标项目的招标范围、计划工期和质量要求：见投标人须知前附表。

### 4、投标人资格要求

4.1投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉。详见投标人须知前附表4.1款。

### 5、投标费用

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 6、计量单位、语言及币种

6.1 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

6.2 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人之间函、电、文件和资料往来，都应使用中文，如有关内容是外文时，必须另附中文译文。

6.3 所有投标报价金额均以人民币表示。

### 7、踏勘现场

7.1 投标人按须知前附表规定的时间、地点、组织方式踏勘项目现场。

7.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

7.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

7.4投标人到工程实施现场进行踏勘时，应当充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，并根据现场的实际情况将本工程可预见的相关费用（包括地方矛盾）自行考虑到投标报价中，投标人中标后可预见的相关费用包干使用。招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能够被投标人利用的资料，投标人对该数据和资料做出的任何推论、理解和结论招标人均不负责任，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

投标人到工程实施现场进行踏勘，并根据现场的实际情况将本工程可预见的相关费用自行考虑到投标报价中，该费用结算不做调整。

### 8、工程预算价及最高投标限价

8.1预算价及最高投标限价详见投标人须知前附表。

8.2本项目采用一般计税方法。

本项目按照施工图纸、招标文件（含工程量清单）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及苏建价【2016】154号文（江苏省住房和城乡建设厅《关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》）（以下简称《费用定额》）、2024年第9期《盐城工程造价》、相关计价文件的规定，计算出分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金等确定工程预算价。

一般计税方法单位工程费用计费程序如下：

1、分部分项工程量清单费用     人工费+材料费+施工机具使用费+管理费+利润；

其  中：

人工费                  计价定额人工消耗量×人工单价

材料费                  计价定额材料消耗量×材料单价

施工机具使用费          计价定额机械消耗量×机械单价

管理费                  按《费用定额》及苏建价[2016]154号计取

利  润                  按《费用定额》及苏建价[2016]154号计取

2、措施项目费用               单价措施费+总价措施费

单价措施费              综合单价×除税综合单价

总价措施费             （分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费）×费率或以项计

3、其他项目费用               详见工程量清单

4、规   费                   （分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费）×费率

其中：

1）环境保护税                （在工程结算时，按税务部门规定的缴纳标准，按实计取列入工程造价）。

2）社会保险费          （ 执行《费用定额》及苏建价[2016]154号规定的费率 ）。

3）住房公积金          （ 执行《费用定额》及苏建价[2016]154号规定的费率 ）。

5、税      金         （分部分项工程量清单费用+措施项目费用+其他项目费+规费-（甲供材料费+甲供设备费）/1.01]×费率

6、工程造价           分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-（甲供材料费+ 甲供设备费）/1.01+税金

说明：

一、分部分项工程费用部分

1、工程类别：按《费用定额》中的“工程类别划分”执行。

2、工程量按《建设工程工程量清单计价规范》、《工程量计算规范》、《费用定额》、《计价定额》及施工图纸等计算。

3、人工工资单价参照苏建函价〔2024〕348号（根据文件调整）文件执行。

4、材料单价执行 2024年第9期《盐城工程造价》市场指导价或市场信息价和招标人提供的《材料暂估价格表》中的暂定价格，无市场指导价或市场信息价和暂定价格的参照材料目前市场价格。

5、机械单价中燃料费按2024年第9期《盐城工程造价》市场指导价或市场信息价。

6、企业管理费按《费用定额》及苏建价[2016]154号中的“工程费用取费标准及有关规定”中相应单位工程的标准计取。

7、利润率：按《费用定额》及苏建价[2016]154号中的“工程费用取费标准及有关规定”计取。

8、风险费率：投标人按（人工费+材料费+机械费+管理费+利润-工程设备费）的适当比例和相关规定考虑。

二、措施项目部分：

（一）单价措施项目：(根据工程类别选择使用)

建筑与装饰工程：

1、	脚手架工程：按清单工程量×综合单价。

2、	混凝土模板及支架（撑）：按清单工程量×综合单价。

3、	垂直运输：按清单工程量×综合单价。

4、	超高施工增加费：按清单工程量×综合单价。

5、	大型机械设备进出场及安拆：

6、	施工降、排水：按清单工程量×综合单价。

7、	其他……

（二）总价措施项目

一）通用的总价措施项目费：

1、安全文明施工措施费：该费用为不可竞争费，在投标报价中应对照控制价文件等额计取招标控制价编制和投标报价中应根据文件规定足额计取。

根据《费用定额》的规定，本招标工程的现场安全文明施工措施费标准如下表（表中项目名称及省（市）级标化增加费可选择使用）：

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 基本费率（%） | 省级标化增加费（%） | 扬尘污染防治增加费（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土方工程 | 按分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 1.5 | / | 0.420 |
| 2 | 室外场地 | 按分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 1.5 | / | 0.310 |
| 3 | 雨污水管网工程 | 按分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 1.5 | / | 0.310 |
| 4 | 室外弱电工程 | 按分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 1.5 | / | 0.210 |
| 5 | 室外给水消防工程 | 按分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 1.5 | / | 0.210 |

2、夜间施工费：按分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费（__/__工程费率为__/__）计算。

3、二次搬运费：执行《计价定额》。

4、冬雨季施工增加费：按分部分项工程费+单价措施费-工程设备费（___/_工程费率为__/__）计算。

5、地上地下设施、建筑物的临时保护设施费：执行《计价定额》。

6、已完工程及设备保护费：按分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费（__/__工程费率为__/__）计算。

7、临时设施费：按分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费（土方工程费率为1.65%、室外场地工程费率为1.65%、雨污水管网工程费率为1.65%、室外弱电工程费率为1.10%、室外给水消防工程费率为1.10%）计算。

8、赶工措施费：按分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费（___/_工程费率为__/__）计算。

9、工程按质论价费：按分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费（__/__工程费率为_/___）计算。

10、特殊条件下施工增加费：执行《计价定额》。

11、建筑工人实名制费：按分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费（土方工程费率为0.02%、室外场地工程费率为0.03%、雨污水管网工程费率为0.03%、室外弱电工程费率为0.03%、室外给水消防工程费率为0.03%）计算。

二）专业措施项目

上述各项措施项目费用，招标人在确定招标控制价时按计价文件的有关规定予以适当考虑或计取，同时要求各投标人须根据本企业自身实力和工程的实际情况，在投标报价的措施项目费中自行考虑上述所有列出及未列出但实施过程中有可能发生的各项措施项目费用。中标后所有措施项目费结算调整方法详见合同专用条款中的相关约定。

三、其他项目费用：

1、暂列金额、暂估价：按招标人《其他项目清单与计价汇总表》执行。

暂列金额是招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

暂估价是招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料的单价以及专业工程的金额。包括材料暂估价和专业工程暂估价。

2、计日工：由承发包双方在施工合同中约定，招标时暂不考虑此项费用。

计日工是在施工过程中，完成招标人提出的施工图纸以外的零星项目或工作，按合同中约定的综合单价计价。

3、总承包服务费：

总承包服务费是总承包人为配合、协调招标人进行的专业工程发包，对招标人自行采购的材料、工程设备等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。

4、其余详见《其他项目清单与计价汇总表》。

四、规 费：

1、环境保护税：（在工程结算时，按税务部门规定的缴纳标准，按实计取列入工程造价）。

2、社会保险费和住房公积金：《费用定额》及苏建价[2016]154号中的标准执行。

五、税 金：

税金是指根据建筑服务销售价格，按规定税率计算的增值税销项税额。并以除税工程造价为计取基础，费率为9% 。

特别说明：投标人投标时，其它项目清单中的暂估费用、暂定价材料的数量和单价均应按招标人提供的工程量清单计算，投标人不得调整工程量清单中确定的暂估费用、暂定价材料的单价和数量；不可竞争的费用应按本最高限价中约定的费率标准执行，其费率在投标时不得调整，自行计取。

二、招标文件

### 9、招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）投标人须知；

（2）评标办法；

（3）合同条款及格式；

（4）工程量清单；

（5）投标文件格式。

招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。

投标人在投标截止时间前，应通过“盐城市亭湖区农村产权交易中心网”随时查看有关该项目招标文件的澄清、招标文件的修改(招标答疑、补遗文件)等内容。查询如有遗漏，其风险应由投标人自行承担。

投标人从“盐城市亭湖区农村产权交易中心网”上下载招标文件后，应仔细阅读招标文件及附件的全部内容，招标文件与附件具有同等效力。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、条款、格式和标准要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，并且根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

10、招标文件的澄清

10.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应在领取招标文件后 壹日 内向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前将投标疑问加盖投标人公章的扫描件以邮件形式发送至734414722@qq.com。如在规定期限内未按规定发送投标疑问的，则视为该投标人无疑问。

10.2招标文件的澄清文件按规定备案后将在投标人须知前附表规定时间及方式提出，招标人将统一答复。但招标人不指明澄清问题的来源，招标人不再另行通知。

10.3澄清文件按本章第10.2款规定发出之时起，视为投标人已收到该澄清文件。投标人未及时查阅招标文件的澄清，或未按照澄清后的招标文件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。

11、招标文件的修改

11.1 投标截止时间前，招标人可能会以答疑文件或补充通知的方式澄清或修改招标文件，并及时发布在亭湖区农村产权交易平台上，请各投标人及时查阅。答疑文件或补充通知作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等法律效力。

11.2 修改文件按本章第11.1款规定发出之时起，视为投标人已收到该修改文件。投标人未及时通过百度网盘查阅招标文件的修改，或未按照修改后的招标文件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。

11.3 招标文件、招标文件的澄清、修改、补充在同一内容的表述上不一致时，以最后一份通知表述为准。如招标人以补充通知或答疑方式要求改动工程量清单中的项目编码、项目名称、计量单位、工程数量等内容，投标人的投标文件必须作相应调整（除招标文件另有约定外）

三、投标文件

12、投标文件的组成

详见第14条。

13、投标报价

13.1 投标报价范围

13.1.1 投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。投标报价应包括投标人在承诺工期内，达到投标人所承诺的质量标准，为完成本工程施工图纸、招标文件及工程量清单所确定的招标范围内的全部内容，所需要支付的一切费用和拟获得的利润、税金，并考虑了应承担的风险。投标人应充分考虑为完成上述内容所必须的附属工程临时工程、环境保护、特殊条件施工、地方矛盾处理、直接和间接成本、利润、税金、总承包服务费、风险费、材料损耗、劳务、现场施工围栏、竣工面的清理、垃圾清运、成品保护以及各种管线、建筑物、构筑物的加固围护以及政策性文件规定等所需的全部费用，并计入投标报价中，凡漏项或少计均视为已包含在本次投标报价的范围内，招标人不再另行增加费用，竣工结算时均不调整。

13.1.2 投标报价清单中的单价和合价包括由承包人承担的直接费、间接费、计划利润、税金、其它费用及临时工程设施（已单列除外）、地方矛盾等全部费用以及应由承包人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。

13.1.3 本工程的招标代理服务费、造价咨询费由中标人支付，投标人报价时应充分考虑招标代理、咨询服务费：以中标价为计算基数，按苏招协〔2022〕002号文取费标准计取；造价咨询报酬:以预算价为计算基数，按苏建价协〔2022〕7号文取费标准计取（不足叁仟按叁仟元计算），中标后直接支付给代理机构。

13.2 投标报价的方式

本工程项目采用下列  13.2.1  款投标报价的方式。

13.2.1固定单价报价。本工程实行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）招标，建设工程合同采用单价合同，以体现风险共担的原则。由招标人提供工程量清单，投标人以工程量清单及图纸为基础填报相应的单价并计算合价。招标人要求投标人承担本招标文件合同专用条款中约定的风险内容及其范围（幅度）产生的风险费用，在施工过程中，当出现的风险内容及其范围（幅度）在合同约定的范围内，工程价款不作调整。

若无相关设计变更，除本招标文件及施工合同约定允许调整外中标的综合单价不予调整，工程量按实际完成工程量结算。

13.2.2 固定总价报价：投标人中标后对整个招标项目实行总价包干。投标人在投标前应复核并确认招标人提供的工程量清单及相关资料，如招标人在工程量清单中出现漏项或数量错误，投标人应在答疑时提出，否则由此引起的价格变化均不作调整。

13.3 投标报价的计价方法

本工程项目采用下列 13.3.1 款投标报价的计价方法

13.3.1本工程投标报价采用“工程量清单计价”法（工程量计算规则依据《建设工程工程量清单计价规范》）。投标人应根据招标人提供的工程量清单和施工图纸计算工程项目的综合单价和合价。工程量清单中每一个子目的单项均需计算并填写综合单价、合价。投标人对招标人提供的工程量清单如有异议（包括对工程量清单中漏项的疑问），应在收到招标文件后按投标须知中规定的疑问送达时间提出。各投标人不得对招标人答疑后的工程量清单的序号、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量、暂列金额、暂估价等进行调整。对施工中发生的所有措施费及可预见费用由施工单位自行考虑，计入总价。

13.4 投标报价文件编制的依据

13.4.1 招标人提供的招标文件、工程量清单及其编制说明、答疑文件、补充通知。

13.4.2 招标人提供的图纸和设定的最高投标限价及其确定的相关文件。

13.4.3本招标工程执行2013年中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)的工程量清单项目及计算规则。

13.4.4 有关的施工规范与工程验收规范；

13.4.5 投标人拟采用的施工组织设计和施工技术方案。

13.4.6 投标人的企业定额。

13.4.7投标人可同时参考2014年《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省市政工程计价定额》、《江苏省建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范 》（GB50854-2013）、《市政工程工程量清单计算规范》（GB50857-2013）江苏省建设工程费用定额（2014年）。

13.5 投标报价文件编制的要求

13.5.1工程量清单应与投标人须知、合同条件及格式、技术标准和要求及图纸等招标文件一起参照阅读；

13.5.2投标人必须按招标人提供的工程量清单填报价格。除投标人自行增补的措施项目外，投标人填写的投标报价的计价成果文件（包括《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》、《总价措施项目清单与计价表》、《其他项目清单与计价汇总表》）中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量以及《暂列金额明细表》、《专业工程暂估价及结算价表》中的内容必须与招标人提供的一致。如果投标人认为招标人提供的工程量清单的内容有误或遗漏，只能通过答疑的方式由招标人统一修改更正。

13.5.3 招标文件中提供了暂估单价的材料，投标人必须按暂估的单价计入综合单价（材料单价组成中已包括场外运输与采购保管费），并不得改变招标人提供的《专业工程暂估价及结算价表》中的“材料编码”、“材料名称”、“规格、型号等要求”、“单位”和“单价”等栏中的内容，投标人根据招标人提供的单价计算相应分部分项工程和措施项目的综合单价，并在《专业工程暂估价及结算价表》中列出暂估价材料的数量、合价和汇总价格，同时对其计算的数量负责。

13.5.4招标文件中提供了《发包人供应材料一览表》的材料，投标人不得改动该表中的“材料编码”、“材料名称”、“规格、型号等要求”、“单位”和“单价”等栏中的内容，并在投标报价时列出发包人供应的材料的数量、合价和汇总价格,同时对其计算的数量负责，中标后，除非工程量变更，否则投标人填报的数量不予调整；

13.5.5如招标人在《计日工表》中列出项目和数量，投标人在投标报价时不得改动其中的“项目名称”、“单位”、“暂定数量”等栏目中的内容，且必须填列费用。

13.5.7投标人必须按招标文件预算价计价程序中约定的费率计取现场安全文明施工措施费基本费、省级标化增加费、规费（包括工程排污费、社会保险费、住房公积金）和税金，上述费率不得随意调整或让利。

13.5.8投标人可以根据项目实际情况结合施工组织设计对招标人所列的措施项目进行增补，但不允许单位工程措施项目不报价。（具体详见招标人提供的工程量清单），投标人应按要求分别报价。

13.5.9如投标人承诺质量标准达到合格以上等级的，应在投标报价时足额考虑创优所增加的施工成本，相关费用招标人不再另行支付。

13.5.10投标人在投标报价时未填报综合单价的分部分项工程量清单项目，招标人视为已包括在工程量清单计价的其他单价中，无论何种原因使该清单项目发生工程量的变更，结算时均不作调整。

13.5.11投标人在投标报价时，不得进行投标总价或合价的优惠（或降价、让利）或隐性提价，投标人的工程量清单计价成果文件中汇总的投标总价应与各单位工程的总价之和一致；各单位工程的总价应与其相应的分部分项工程量清单计价合计、措施项目清单计价合计、其他项目清单计价合计和规费、税金的合计金额一致；综合单价与工程量的乘积应与合价一致；合价（金额）之和应与单项费用汇总价格一致；上述情况中如有不一致，且偏差绝对值累计超过投标报价的万分之一时，招标人将认为投标人违背了工程量清单计价和诚信的原则，后果由投标人自负。

13.5.12投标人应充分考虑施工期间各类材料的市场风险和国家政策性调整风险系数，除合同约定可以调整的因素外，在合同实施期间材料价格不因市场变化或其他任何因素变化而变动，投标人在投标报价时应充分考虑本项目项目合同的风险。

13.5.13除计价规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位，投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文，投标报价统一采用人民币作为计量单位。

14、投标文件的编制

投标人应认真仔细阅读招标文件的所有内容，未按招标文件的要求编制的投标文件将被拒绝。

14.1投标文件分为一个标书。

标书为正本一份，副本三份，电子版标书一份（载体为U盘或光盘，表面加贴投标单位简称，电子标书内容为投标文件正本加盖公章后扫描件）。

14.2 标书应包括的内容：

14.2.1法定代表人身份证明书；

14.2.2 授权委托书（如有授权）；

14.2.3 投标函（允许另附一个详细说明）；

14.2.4能有效识别二维码的企业营业执照复印件（加盖投标单位公章）；

14.2.5能有效识别二维码的投标人企业资质证书（电子证照）打印件（加盖投标公单位章）；

14.2.6 投标人安全生产许可证（电子证照，启用全国一体化政务平台标准）打印件（加盖投标单位公章）；

14.2.7拟投入项目负责人的建造师注册证书（新版电子证照）打印件（加盖投标单位公章）；

14.2.8拟投入项目负责人安全生产考核合格证书（B类）（新版电子证照）打印件（加盖投标单位公章）；

14.2.9项目负责人的社保缴费记录证明复印件（加盖公章）。

14.2.10江苏省农村产权交易意向投标方承诺书；

14.2.11投标保证金相关材料复印件（加盖公章）；

14.2.12已标价工程量清单。

14.2.13评标办法规定审查以及投标人认为应该提供的其他资料。

14.2.14电子版标书一份（载体为U盘或光盘，表面加贴投标单位简称，电子标书内容为投标文件正本加盖公章后扫描件）

上述材料复印件（含下载打印件）均应加盖投标人单位公章并装订成册一式四份(其中正本一份,副本三份)，电子版标书无需装订直接放入封袋中。投标时无需提供原件。

14.3其它要求：

14.3.1 招标文件提供的文件表式投标人应使用，但表式可以按同样格式拓展。

14.3.2 投标文件须用不能擦去的黑字书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。

14.3.3 投标人应在开标后一周内应及时取回原件（如有）。如因投标人未能及时取回原件而造成资料丢失，后果由投标人自负。除原件外，所有的投标文件均不予退还，请投标人另行存档备份。

15、投标有效期

15.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

15.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

16、投标保证金

16.1本工程的投标保证金数额详见前附表。

16.2投标保证金退还

16.2.1投标保证金退还时间：中标候选人公示期满后3个工作日内，退还非中标候选人的投标保证金；合同签订后3个工作日内，退还中标人的投标保证金。

16.2.2有投诉（异议）的项目，中标候选人及异议人（投诉人）投标保证金在招标项目签订合同后予以退还。

因恶意投诉（异议）的、利用保密信息投诉的及投诉（异议）不实的投诉行为被通报的，自通报之日起6个月内，投诉（异议）人所有投标项目的投标保证金在招标项目签订合同后予以退还。

投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的给他人造成的损失的，投诉人依法承担赔偿责任。招标人直接扣减相应数额，确认应予退还保证金的数额，并经监管机关存档后，办理退款手续。

16.2.3投标保证金退还地点：江苏锦东信工程咨询有限公司招标代理部。

16.2.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒绝签订合同协议书或未按招标文件规定的提交履约担保。

（3）中标人在签订合同时向招标人提出附加条件；

（4）投标人因串通投标、弄虚作假等违法行为被行政监督部门行政处罚的，投标保证金不予退还，归招标人所有。

四、投标

17、投标文件的密封和标记

17.1 投标人应将投标文件分为  1 个标书。标书正副本封面须加盖投标单位公章、法定代表人或其委托代理人签署后密封；标书装入标书封袋（封袋大小、数量根据需要自行制作），并在封袋上正确标明工程名称、投标人名称、标书号。

17.2 所有投标文件装入封袋后都必须在封口处密封并盖公章。

17.3 投标文件应标明“正本”或“副本”标志，正、副本不一致时，以正本为准。如投标人未按要求标明“正本”或“副本”标志，出现投标文件相互矛盾的情况时，评标委员会将作出不利于投标人的认定。

17.4 未按本章第17.1项及第17.2项要求密封的投标文件，招标人不予受理。

18、投标文件的递交

投标人必须在前附表中规定的投标文件递交截止时间之前，将投标文件送达规定的地点提交给招标人或其委托的招标代理机构人员封存，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

19、投标文件的修改与撤回

19.1 在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

19.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第17.1项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

19.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3节、第4节规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

五、开标

20、开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。开标时，由招标人或招标人委托的招标代理机构人员核验参加开标会议的法定代表人(或其委托代理人)的居民身份证。

21、开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）投标人推选的代表检查投标文件的密封情况；

（5）招标人代表抽取招标文件约定须在开标现场随机抽取的系数；

（6）确定并宣布投标文件开标顺序；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、工程名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量标准、工期及其他内容，并记录在案；

（8）招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）投标人对开标有异议的，应当在开标现场由授权委托人书面提出，由招标人答复并制作记录，未提出书面异议的视为认同；

（10）开标结束。

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场做出答复，并作好记录；如无法现场答复的，可转交评标委员会予以解决。任何单位和个人在开标结束后就开标提出的异议或投诉将不予受理。

六、评标

22、评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数为3人或以上单数，其中经济类评委不少于两人。

23、评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

24、评标

24.1 评标委员会按照第二章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第二章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

24.2 评标方法见投标人须知前附表。

25、投标文件的澄清

25.1 在评标过程中，评标委员会认为需要，可要求投标人对投标文件中有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出书面答复，但书面答复中不得变更投标文件的实质性内容。

25.2 书面答复须经投标人法定代表人或其代理人的签署或加盖印章，签署或加盖印章的书面答复将视为投标文件的组成部分。

25.3 评标委员会不接受投标人主动的投标文件澄清。

26、无效标书

26.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人（或委托代理人）签名的，或者企业法定代表人授权的委托代理人没有合法、有效的委托书原件；

26.2未按招标文件要求提供投标保证金的；

26.3未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

26.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

26.5投标人名称或组织结构与资格审查材料不一致的，以及投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

26.6 项目负责人资格审查时不符合要求的，以及未按招标文件要求提供项目负责人证书原件；

26.7对招标文件中要求的承诺内容未做出明确承诺的；

26.8投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

26.9明显不符合技术规范、技术标准的要求；

26.10投标报价超过招标文件规定的最高投标限价的；

26.11不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.12除投标人自行补全的措施项目外，投标报价表中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标人提供不一致的；

26.13改变招标文件规定的暂列金额、暂估价费用或不可竞争费用的；

26.14未按招标文件要求提供投标报价的电子投标文件；

26.15投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

26.16投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

26.17以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

26.18组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的；

26.19对投标文件手动修改处未补盖投标单位公章的；

26.20法律、法规规定的其他废标情形或本招标文件使用的有关文件中约定的其他废标情形。

27. 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

七、合同授予

27、定标方式

27.1 评标委员会根据第二章评标办法对投标文件评审,并按评标办法中的排名方法推荐1名标明排序的中标候选人。

27.2 招标人依据评标委员会提交的书面评标报告中推荐的中标候选人确定中标人，确定推荐的排名第一的中标候选人为中标人。

28、中标通知

28.1 招标人按法定程序和方法将中标结果公示 三 日（公示地点：盐城市亭湖区农村产权交易中心  http://thq.jsnc.gov.cn/）。未收到关于违法行为查处通知的，可以向中标人签发《中标通知书》，并将中标结果通知所有未中标的投标人。

- 29、履约担保

29.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第三章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

履约保证金：本工程履约保证金为标段中标金额的10%，中标人应在接到中标通知书 3 日内，并在签订合同前，将履约保证金缴至招标人；合同须在招标文件规定时间办理和签定。招标人对投标人不能遵守招标文件约定，不能按时办理中标手续和交纳履约保证金等费用，影响或者推迟签定合同的，招标人有权取消其中标资格，没收其投标保证金，并按照国家现行相关法律、法规和规章的规定，建议行政主管部门予以处罚。

29.2 中标人不能按本章第29.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

30、签订合同

30.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起不超过 10 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

30.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

八、纪律和监督

31、对招标人的纪律要求

招标人（包含招标代理机构）不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

下列行为均属招标人与投标人串通投标：

（1）招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；

（2）招标人向投标人泄露标底；

（3）招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；

（4）招标人预先内定中标人；

（5）其他串通投标行为。

32、对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标，投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

32.2.1下列行为均属以他人名义投标：

（1）投标人挂靠其他施工单位；

（2）投标人从其他施工单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；

（3）由其他单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章和签字的行为。

31.2.2下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程：

（1）投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；

（2）投标人拟在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、财务负责人、质量管理人员、安全管理人员不是本单位人员。

投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：

（1）聘任合同必须由投标人单位与之签订；

（2）与投标人单位有合法的工资关系；

（3）投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其他有效证明其为本单位人员身份的文件。

32.2.3下列行为均属投标人串通投标报价：

（1）投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；

（2）投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；

（3）投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；

（4）投标人之间的报价存在规律性差异的；

（5）投标人之间其他串通投标报价的行为。

33、对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

34、对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

35、投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。投诉方法见投标人须知前附表。

36、其他

36.1评标委员会在对实质上响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下述原则进行修正：

（1）用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

（2）单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价。

按前款规定调整后的报价经投标人确认后产生约束力。

36.2投标人获取招标文件后放弃投标的规定：详见前附表。

# 第二章 评标办法

- 一、评标、定标办法

本工程招标评标办法采用“合理低价法”。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告，依法确定中标人。

- 二、评标标准和程序

评标委员会根据评审标准和招标文件第一章第26条规定的无效标书条款对每一份投标文件进行评审，凡有无效标书情形之一的，作废标处理。

投标文件的评审按以下顺序进行，上一阶段未通过的不进入下一阶段评审：

（一）初步评审

评标委员会可根据评标情况要求投标人提供评审标准规定的有关证明，以便核验。投标人不能说明理由又拒不提供的有关证明的，经评标委员会认定该项评审因素不符合评审标准，作废标处理。

1、资格审查：

评标委员会对所有参加投标的投标人的资格对照招标文件资格后审要求提供的材料进行审查，只有通过资格审查的投标人方可进行下一阶段的评审。

审查以投标人提供的下列资料为准：

1.1 能有效识别二维码的企业营业执照复印件（加盖投标单位公章）；

1.2 能有效识别二维码的投标人企业资质证书（电子证照）打印件（加盖投标公单位章）；

1.3 投标人安全生产许可证（电子证照，启用全国一体化政务平台标准）打印件（加盖投标单位公章）；

1.4拟投入项目负责人的建造师注册证书（新版电子证照）打印件（加盖投标单位公章）；

1.5拟投入项目负责人安全生产考核合格证书（B类）（新版电子证照）打印件（加盖投标单位公章）；

1.6江苏省农村产权交易意向投标方承诺书；

1.7投标保证金相关材料复印件（加盖公章）；

1.8项目负责人的社保缴费记录证明复印件（加盖公章）。

投标人未提交上述资料或资料不全的，则不予通过资格审查。

2、响应性审查

对招标文件要求的工期、质量标准、投标保证金、投标有效期等实质性要求的响应性进行评审，未响应的按废标处理。

（二）详细评审

1、评标委员会对开、清标过程中发现的情况予以评审，被评审为废标的投标人将不能进入本阶段的评审。

2、商务性评审

对有效投标人的投标报价进行商务性评审，商务性评审包括以下内容：

2.1投标人的报价符合招标文件、招标答疑的要求,且经评审不低于成本。

2.2投标人的报价不高于招标人招标控制价。

2.3投标文件未擅自改变招标文件工程量清单数量、计量单位《其他项目清单计价与汇总表》中暂列金额和暂估价的材料单价的；改变招标文件中的不可竞争费和规费等不能改变的内容（①现场安全文明施工措施费，②规费，③税费等不可竞争费用的。

上述2.1至2.3评审均符合要求的，商务性评审通过。不符合上述2.1至2.3项任意一项要求的，不予通过商务性评审，未通过商务性评审的投标人不作为中标候选人。

（三）确定中标候选人

该项目的评标基准价=A×K。

- A值的确定：取通过商务性评审的投标人投标报价的算术平均值为A﹝当有效投标文件≥7家时,去掉最高和最低各20%(四舍五入取整，末位投标报价相同的均剔除)后进行算术平均；当有效投标文件为 4-6家时,剔除最高报价 (最高报价相同的均剔除)后，进行算术平均；当有效投标文件＜4家时,则次低报价作为投标平均价A﹞。

- K值的取值范围为95%、96%、97%、98%，K值在投标文件开启前由招标人代表随机抽取确定。

- 评标基准值一经确定，评标委员会在评标报告上签字后，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可作调整。

由招标人依法组建的评标委员会对通过商务性评审的投标人的有效投标报价按投标报价偏移评标基准值由小到大的顺序，推荐一名中标候选人。如投标报价与评标基准值差额的绝对值相同且分别为正负偏差时，则以投标报价低的优先。如投标人报价相同，排名并列，须明确中标候选人或需对中标候选人排序的，可由评标委员会通过现场抽签确定排名顺序。

- 三、其它

1、投标人和项目负责人有违反建筑市场与招标投标管理法规的不良行为，被查处并经市招标办记录在案的，由评标委员会按相关规定扣分。

2、本办法未述及的事宜，由评标委员会依据法律法规处置。

3、不符合法律、法规规定，出现《盐城市市场廉政准入规定（试行）》限制情形的，按照规定予以废标处置。

4、经审查为虚假材料的，按无效标书处理。

5、排名第一的中标候选人（或者评标委员会依据招标人的授权直接确定的中标人）放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本工程直接重新招标，不得确定其他投标人为中标人。

6、对不中标的投标人，招标人有权不作任何解释。

- 四、通用评标规则

为进一步规范本次招标项目的评标、定标工作，制定本规则。

（一）评标程序：

资信标、商务标应分别评审，评审后不得更改。

（二）计价文件评审规定：评标委员会认为投标人的投标报价有可能低于其个别成本时，应当要求投标人以书面方式作出澄清，并提供相关证明材料后再进行认定。

（三）争议处理： 评标中发生重大情况或重大争议，需要进一步调查了解、协调处理的，现场监督人员报亭湖区农村产权交易中心同意后可暂时休会，待有关问题得到澄清后再行复会。休会期间，所有招投标资料一律封存亭湖区农村产权交易中心，所有与会人员一律不得泄露评标情况。

（四）违法违纪行为：在招投标过程中发生行贿受贿、扰乱招投标活动秩序及其他严重违法违纪行为的，一律取消有关责任人参与招投标活动的资格；已有评审结果的，应宣布评审结果无效。

（五）评标中发现招标文件、工程量清单中有自相矛盾的问题，而在答疑中未能得到澄清处理的，应当统一采取剔除该项因素后再评标的措施。

第三章 合同条款及格式

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：盐城市亭湖区新兴镇甘露村村民委员会

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就甘露村粮食服务中心室外附属工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称： 甘露村粮食服务中心室外附属工程。

2.工程地点： 亭湖区新兴镇甘露村境内。

3.工程立项批准文号：  /  。

4.资金来源：集体自筹100% 。

5.工程内容： 甘露村粮食服务中心室外附属工程，具体详见招标人提供的工程量清单。

6.工程承包范围：

甘露村粮食服务中心室外附属工程，具体详见招标人提供的施工图纸（如有）及工程量清单。

#### 二、合同工期

工期总日历天数： 40 天。具体实施时间以发包人书面通知为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合合格标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                             (¥             元)；

2.合同价格形式：单价合同。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：        。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（5）已标价工程量清单；

（6）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于    年    月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在          签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自双方签字、盖章后生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份。

发包人：  (公章)                            承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                    （签字）

组织机构代码：                      组织机构代码：  

地  址：                    地  址：  

邮政编码：                     邮政编码：

法定代表人：                          法定代表人：      

委托代理人：                          委托代理人：

电  话：                  电  话：

传  真：                  传  真：  

电子信箱：                                电子信箱：

开户银行：                  开户银行：

账  号：                       账  号：

### 第二部分 通用合同条款

同建设工程施工合同（示范文本）（GF—2017—0201）内的通用合同条款

### 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

- 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：本工程招标文件、合同履行过程中双方确认的对合同有影响的会议纪要、签证、施工方案、设计变更等相关材料。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：    /           ；

资质类别和等级： /     ；

联系电话：/；

电子信箱：/；

通信地址：/。

1.1.2.5 设计人：

名    称：  /  ；

资质类别和等级：/ ；

联系电话：/ ；

电子信箱：/ ；

通信地址： /。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。

1.1.3.9 永久占地包括：/。

1.1.3.10 临时占地包括：/。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：/。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准以及相应的规范、规程等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/；

发包人提供国外标准、规范的份数：/；

发包人提供国外标准、规范的名称：/。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。

- 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书

（2）中标通知书；

（3）招标文件 ;

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，其效力优先。

- 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：签订施工合同后5天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：发包人向承包人提供3套完整的施工图纸，未经发包人同意不得复制。不得向承包人以外的人员泄露图纸的有关内容；

发包人向承包人提供图纸的内容：招标范围内施工图。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：在合同实施中，根据建设主管部门要求提供相关资料；

承包人提供的文件的期限为：开工前7日；

承包人提供的文件的数量为：一式四份；

承包人提供的文件的形式为：书面及电子版；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后3天。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：所有施工必须以发包人提供的图纸为准，发包人须向承包人提供经审查的有效图纸。

- 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：施工现场；

发包人指定的接收人为：现场代表。

承包人接收文件的地点：施工现场；

承包人指定的接收人为：项目负责人。

监理人接收文件的地点：施工现场；

监理人指定的接收人为：总监理工程师。

- 1.10 交通运输

- 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用条款。

- 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：按通用条款。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 发包人按现状交给承包人，其他由承包人自行办理，费用由承包人承担。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

- 1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  /  。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人不得将施工图纸用与工程施工无关的用途。

- 1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：合同履行期间，当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差，且符合建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013第9.6.2条、第9.6.3条规定时，发承包双方应调整合同价款。。

#### 2. 发包人

- 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：       ；

身份证号：/  ；

职    务：/  ；

联系电话：         ；

电子信箱：/  ；

通信地址：/  。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人负责整体工程协调管理、批准所有签证及变更方案实施。工程实施过程中图纸设计变更须由发包人代表转监理签发。

- 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前7天。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 施工用水、电力所必须的条件接至施工现场内；协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，并承担相关费用；施工现场场内交通条件，如不具备，则由承包人实施，并承担费用。

- 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/  。

发包人是否提供支付担保：否。

发包人提供支付担保的形式：/。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：按照建设行政主管部门相关规定要求执行。

承包人需要提交的竣工资料套数：按发包人要求提供。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人负责。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后15天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面资料及电子档资料。

（10）承包人应履行的其他义务：施工现场场内交通条件，如不具备，则由承包人实施，并承担费用。。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：             ；

身份证号：                         ；

建造师执业资格等级：              ；

建造师注册证书号：            ；

安全生产考核合格证书号：             ；

联系电话：/ ；

电子信箱：/；

通信地址：/；

承包人对项目经理的授权范围如下：/  。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：该工程施工过程中项目经理必须常驻现场实施施工管理，每月不少于26天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责责任：经发包人提出后，承包人未整改的，发包人有权终止合同。 。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：中途项目经理需离岗必须履行书面请假手续并经发包人同意。若未经发包人同意而擅自离岗的，将处以每天5000元的违约金，在支付工程款时从应付的工程款中扣除。若擅自离岗连续达2天以上的，经发包人提出仍未改正的，发包人有权终止合同，因此给发包人造成损失的，发包人将依法追偿。。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：经发包人提出后，承包人未整改的，发包人有权终止合同。

- 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：经发包人提出后，承包人未整改的，发包人有权终止合同。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：进场1日内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：经发包人提出后，承包人未整改的，发包人有权终止合同。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：经发包人提出后，承包人未整改的，发包人有权终止合同。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人可终止合同。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：若未经发包人同意而擅自离岗的，将处以每人每天2000元的违约金，在支付工程款时从应付的工程款中扣除。若擅自离岗连续达2天以上的，经发包人提出仍未改正的，发包人有权终止合同，因此给发包人造成损失的，发包人将依法追偿。

注：工程项目部管理人员必须严格按招投标文件要求及时配备到位。所有人员有持证要求的必须持证上岗，在项目经理的统一领导下，尽心尽职地做好本职工作。如不能胜任工作的，发包人将有权建议更换，直到更换至能胜任现场管理工作为止。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程发包人谢绝一切形式的挂靠和违法分包，如发现承包人有转包或违法分包行为，限令改正。否则，发包人有权立即终止合同，承包人并负违约责任,并向发包人承担合同总价10%的违约金，赔偿由此给发包人造成的一切损失。

主体结构、关键性工作的范围：/  。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/  。

其他关于分包的约定：  /  。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/  。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：进场直至施工完成交付使用，费用由承包人承担。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：同投标人须知前附表。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

关于监理人的监理权限：按发包人与监理公司所签定的《建设工程监理合同》内容规定权限为准，监理合同内容以外的权限须经发包人授权后方可行使。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供，相关费用包含在签约合同价中 。

4.2 监理人员

招标确定。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）/  ；

（2）/  ；

（3）/  。

#### 5. 工程质量

- 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：该工程质量必须达到承包人中标时承诺的质量标准。本工程质量标准为国家“合格”标准。若一次性验收不合格的，承包人按分部分项工程费的2%向发包人支付违约金，直接从本工程的履约保证金或工程款中扣除。由此造成的工期延误将不予顺延，给发包人造成实际损失的还将承担经济赔偿责任。同时，承包人必须无偿整改达到承诺质量目标，保证工程按期交付使用。

(2)承包人必须按发包人提供的工程量清单及图纸要求进行施工，保证本工程的施工质量满足设计要求。

关于工程奖项的约定：/  。

- 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按监理交底执行。

监理人不能按时进行检查时，应提前 / 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： / 小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：工程必须确保安全，承包人自行承担工程施工过程中的工程质量、任何状况下的安全责任。非发包人原因，发生的一切问题和责任与发包人无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由承包人自理。若承包人不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到工程进度时，发包人有权处理相关事务，所发生的费用在支付工程款时扣除。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：本工程施工过程中遇到的地方矛盾及由此发生的费用由承包人自行负责。承包人在组织施工时需及时清运施工废弃物，材料堆放整齐有序，保持施工场地整洁、交通畅通。服从发包人及相关主管部门的管理要求，主动协调、解决问题，若在施工期间出现因场地清洁、交通不畅等违反文明施工管理规定的情况，所发生的一切费用均由承包人承担，同时还需接受发包人每次3000元的违约金。本工程所有施工建筑垃圾均应全部清运出现场。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  /  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人必须遵守江苏省建设厅及盐城市建设主管部门颁布的《建设工程施工安全管理规定》和《建设工程文明施工管理规定》。

承包人进场后，必须服从发包人和监理单位对施工场地总平面的规划，服从发包人和监理单位的统一调度和指挥。如出现不服从管理和下列现象的，发包人将视情节轻重认定承包人是否违约，并根据情况要求承包人承担违约责任，支付违约金，不少于3000元/次。。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：本工程安全文明施工费不单独支付，包含在工程款中支付，详见12.4.1约定。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： / 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：在合同签订后3日内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：3天。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：3天。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： / 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 / 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： / 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  /  。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：开工时间以发包人和监理工程师批准的开工报告日期为准。如遇特殊情况推迟开工，合同工期相应顺延。承包人确保自发包人通知正式进场施工之日起承诺工期内完成全部工程量，满足完成工程竣工要求。承包人承诺的工期为不连续工期，但承包人不得影响工程总体进度，不得以任何借口停工怠工。如因承包人原因延误工期或影响总工期的，承包人应承担违约责任，按每延误一天向发包人支付5000元的违约金，如因发包人原因并且符合工程工期顺延的情况，经监理和发包人签证确认后顺延。

接到该进度计划后7日内确认，承包人必须按发包人和总监理工程师确认的进度计划组织施工，并接受检查、监督。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  /  。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  /  。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）  /  ；

（2）  /  ；

- 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：在实施过程中，如发包人要求承包人对某项施工内容进行抢工，双方协商确定其费用。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由发包人承担，并按发包人供应材料设备价格的1%计取。

- 8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：                                   / 。

- 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：如需要临时占地，或城管、公安、交通行政许可，则由承包人办理申请手续，并承担费用，发包人可协助。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  /  。

施工现场需要配备的试验设备：  /  。

施工现场需要具备的其他试验条件：  /  。

- 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：  /  。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：   /  。

- 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

（1）工程变更签证的资料要求。属于工程变更（含设计变更和合同外增加工程等）的签证工程，必须同时提供程序完善的工程业务联系单、签证单（有需要须附上竣工图及验收单），如承包人原因造成资料不全，工程结算时不得补充资料，则工程造价增加的视为承包人放弃此项权利，工程造价减少的按实结算扣除。

（2）签证的时限要求。施工中发生的应由发包人承担责任的设计变更及其他变更，承包人应在发生后10天内办理好签证手续报监理单位和发包人签证认可。

（3）由于承包人原因导致的工程变更，承包人无权要求签证赔偿。

（4）签证单的签证程序必须严格按照发包人规定执行，否则，视为无效签证单。无效签证单发包人不予承认，责任由承包人自负。

（5）若发包人有明确的工作指令，承包人不应以工程签证未办理完成为借口，延误工作进展。

合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；合同中没有适用或类似的综合单价，其相应综合单价由中标人依据招标文件约定的计价方式及标准提出，并根据中标的下浮率下浮后提出，所有变更的单价经招标人确认，政府审计审定后作为结算依据。

中标下浮率计算公式如下：

预算价（扣除不可下浮部分及其规费税金） - 中标价（扣除不可下浮部分及其规费税金）

下浮率=-----------------------------------------------------------× 100%

预算价（扣除不可下浮部分及其规费税金）

（该综合单价的下浮率按照中标时的下浮      %执行）

注：上述公式中的预算价是指发包人委托编制并公布的工程预算价。由于分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更引起的措施项目变化，造成施工组织设计或施工方案变更，原措施费已有的项目，按原措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整。

承包人必须无条件服从发包人对工程的设计变更，不得以因发包人设计变更减少了工程利润为由要挟发包人追加其他费用。设计变更按发包人书面签证确认为准。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：7天。

发包人审批承包人合理化建议的期限：7天。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  /  。

- 10.7 暂估价:/

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  /  。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 暂列金额，不作为承包人费用；当实际发生价格调整后，发生的费用纳入合同价格中，扣除实际发生额后余额仍归发包人所有。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：否。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：

工程结算方式为:工程竣工结算价=分部分项工程费用+措施项目费用+其他项目费用+规费+税金。合同价为完成施工图纸的全部内容，若无相关设计变更，除本招标文件及施工合同约定允许调整外中标的综合单价不予调整，工程量按发包人确认的工程量进行结算。最终以政府审计部门审查确认后的工程竣工结算价为准。

安全文明施工措施费在竣工结算时按造价部门核定的结果作调整。

①材料市场价格风险；②人工工资调整的政策性、指导性文件风险。

总价措施费按中标的费率计取。

本工程施工过程中遇到的地方矛盾及由此发生的费用由承包人自行负责。

工程所发生施工、生活、消防用水、用电由承包人自行解决并承担相关费用。

施工过程中须考虑成品保护措施费用以及材料运输过程中防尘、密闭运输、安全等措施费用、路面清洁、洒水等相关费用及与建设、城管等部门之间的矛盾协调、处罚及应上缴的相关规费等费用，承包人须自行考虑，并将其考虑进入承包报价中，与发包人无涉。成品保护按相关要求执行，工程施工不得随意破坏已完工的项目，如破坏需及时按原状修复，否则由发包人另行按排施工队伍修复，费用由发包方按排的施工单位报价，在承包人结算总价中按3倍的价格扣减。

承包人须对施工前的场地地形地貌等资料拍摄留存（含周边道路、沟塘、路缘石、各种井位设施等），施工期间承包人须对作业范围内的相关设施进行保护（保护费用由承包人自行考虑并纳入投标报价），施工期间如作业范围内相关设施存在损毁且承包人无法提供免责证明，则由承包人负责修复且费用由承包人自行承担。

施工单位结算报审时，核减率在5%（含5%）以内的部分，其审计费用由发包人承担；核减率在5%-10%（含10%），则其超出5%部分的审计费用由承包人承担；核减率超出10%，则该工程的审计费用全部由承包人承担；项目如有二审，二审核减率超过一审审定价2%部分的审计费用，相应扣减一审审计费用。

各投标人须根据本企业自身实力和工程的实际情况在投标报价的《措施项目清单费用》中自行考虑上述所有列出及未列出但实施过程中有可能发生的各项措施项目清单费用，中标后上述约定范围内的所有措施项目清单费用（除安全文明施工措施费按考核结果调整外）均包干使用，结算时投标文件中列出的并且为本招标工程所发生的所有措施项目清单费用不再调整。

风险费用的计算方法：按合同相关条款约定执行。

风险范围以外合同价格的调整方法：双方另行商定。

2、总价合同。

总价包含的风险范围： / 。

风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

3、其他价格方式： / 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： / 。

预付款支付期限： / 。

预付款扣回的方式： / 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： / 。

预付款担保的形式为： / 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： / 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： / 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： / 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： / 。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： / 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： / 。

12.4 工程进度款支付

（1）工程竣工验收合格后当年年底付至合同价款的50%；

（2）工程竣工验收合格经审计且出具审计报告后，第二年年底付至工程审定价款的80%；

（3）余款在第三年年底前且无质量问题按最终审定价结清余款。

注：以上付款均无银行利息，每次付款前承包方须开具增值税发票。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：在相应付款节点工作量完成后七日内。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： / 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： / 。

（2）发包人支付进度款的期限： / 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： / 。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批： / 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： / 。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 / 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： / 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按亭湖现有的相关规定执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： / 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：在颁发工程接受证书7天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： / 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： / 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：/。

（1）单机无负荷试车费用由 承包人 承担；

（2）无负荷联动试车费用由 承包人 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：   /   。

- 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：承包人竣工验收合格后10天内退场。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：          /          。

竣工结算申请单应包括的内容：/。

- 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按招标文件约定的工程款支付条款约定付款。

发包人完成竣工付款的期限：按付款约定。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：          /          。

承包人提交最终结算申请单的期限：          /          。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：   /   。

（2）发包人完成支付的期限：            /             。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：12个月。

- 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：详见付款方式 。

- 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （3）  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：    /   ；

（2）   /   %的工程款；

（3）其他方式:详见12.4.1条款。

- 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  （3）  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

- （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:详见 12.4.1条款       。

关于质量保证金的补充约定：在缺陷责任期内，因承包人原因造成工程缺陷、损坏的，承包人未能及时修复的，发包人可直接委托第三方修复，所需费用由承包人承担，缺陷责任期满将剩余部分退还承包人。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：详见《工程质量保修书》。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；承包人不按时派人保修的，发包人可以委托他人修理，所发生的费用由承包人承担。

#### 16. 违约

- 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：     /    。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期作适当顺延。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：由发承包双方商定。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：由发承包双方商定。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：由发承包双方商定。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：由发承包双方商定。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   /   。

（7）其他：    /   。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

- 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：/。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人应承担其违约而增加的费用，工期不予顺延，每拖延一天，按每拖延一天向发包人支付人民币5000元的违约金，从到期的工程款中扣除。

16.2.3 因承包人违约解除合同

在本合同履行过程中，如承包人发生如下情形之一，发包人将视承包人严重违约，立即解除合同，冻结专户资金，承包人承担违约责任并承担由此造成的一切损失，承包人在现场的人员无条件退场，承包人在现场的设备和材料无条件供发包人使用，其设备租金和材料价值待仲裁机构裁定后，如有剩余，在仲裁生效后7天内支付。

①不同意本工程合同条件；

②停工或拖延施工进度或影响施工质量；

③无正当理由，单方面要挟发包人提高合同价款；

④无正当理由，单方面要挟发包人给予某种补偿。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：材料、设备、临时工程按实结算，并支付给承包人，其它资料免费提供。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    /  。

- 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  /  天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：由承包人负责，并承担相应费用。

- 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：由承包人负责，并承担相应费用。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   /    。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   /   。

#### 20. 争议解决

- 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /  。

- 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：   /   。

选定争议评审员的期限：   /   。

争议评审小组成员的报酬承担方式：   /   。

其他事项的约定：   /   。

- 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：   /   。

- 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）  种方式解决：

（1）向 盐城 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 工地所在地 人民法院起诉。

合同附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：盐城市亭湖区新兴镇甘露村村民委员会

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 甘露村粮食服务中心室外附属工程（工程全称）签订工程质量保修书。

- 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括本次招标范围内以下内容。

- 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

本工程其他项目质保期为二年，从竣工验收合格之日起计算。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

- 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

- 四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

- 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；承包人不按时派人保修的，发包人可以委托他人修理，所发生的费用由承包人承担。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：             承包人(公章)：          

地  址：          地  址： 

法定代表人(签字)：           法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：           委托代理人(签字)：

电  话：        电  话：

传  真：        传  真：  

开户银行：        开户银行：

账  号：             账  号：

邮政编码：           邮政编码：

附件2：

廉 政 合 同

发包人：

承包人：

为强化抓源治本工作力度，从制度机制上进一步规范                 建设行为，杜绝不廉洁行为，特订立本合同，双方遵照执行。

1、发包人、承包人双方必须严格遵守国家法律、法规、政策及各项廉政规定，恪守职业道德规范。

2、发包人、承包人双方在具体工程建设行为中，必须严格遵守招投标法规定的原则、方式、程序，保证公平、公正、公开。

3、发包人、承包人双方不得相互串通，损害国家利益、社会公共利益及其他当事人的合法权益。

4、发包人工作人员及其配偶、子女不得以任何形式或名义索要、接受承包人的现金、有价证券、支付凭证和其他馈赠礼品；承包人不得以任何形式或名义向发包人工作人员及其配偶、子女、评标人员赠送现金、有价证券、支付凭证和礼品或采取其他不正当手段谋取利益。

5、发包人工作人员及其配偶、子女不得以任何形式或者名义接受承包人的宴请、请钓、旅游、健身和其他娱乐活动；承包人不得以任何形式或名义邀请发包人工作人员及其配偶、子女请吃、请钓、旅游、健身和其他娱乐活动。

6、发包人工作人员及其配偶、子女不得以打“业务牌”等形式变相接受承包人的钱物；承包人不得以打“业务牌”的形式向发包人工作人员及其配偶、子女变相送钱物。

7、发包人工作人员及其配偶、子女不得在承包人报销应由个人支付的费用或领取报酬；承包人不得为发包人工作人员及其配偶、子女报销应由个人支付的费用或发放报酬。

违约责任：

1、发包人发生违约行为，一经查实将视情节轻重对直接责任人进行严肃处理并追究主管人员的责任。

2、承包人发生违约行为，发包人有权解除合同，并将其列入“黑名单”在一定范围内公布，三年内不得参加辖区内的工程建设。

发包人（盖章）：                    承包人（盖章）：

法定代表人或                        法定代表人或

委托代理人：                        委托代理人：

日期：2024年  月  日               日期：2024年  月  日

附件3：

安 全 生 产 合 同

为在            施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人                 （以下简称“甲方”）与承包人           （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律、认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、不得对乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定要求。

3、不得明示或暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件。

二、乙方职责

1、承包人应遵守国家工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取一切必要的安全措施，消除事故隐患，确保施工安全，并对施工现场发生的一切安全问题负责。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全坚持人员，有组织有计划地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派驻项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%-3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方必须具有安全生产许可证，项目负责人、安全员须取得安全考核合格证，参加施工的人员必须接受三级安全教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、水上机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种作业现象时，项目负责人必须承担管理责任（本项目工程施工相关人员须佩戴救生设备方可施工）。

6、承包人须充分考虑水上作业、近海工程施工等对安全的影响，发生的一切安全问题均与发包人无关，且工程工期不予顺延、费用不予增加。

7、承包人必须为施工场地内自有人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

8、对于易燃、易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施。所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

9、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

10、所用施工机具设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

11、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

12、施工现场必须具有相关的安全技术资料建立档案，并确定专人管理，安全技术资料应当真实、完整齐全。

13、乙方应当接受甲方及政府安全监督机构对其安全生产的监督检查。对于检查单位下达的整改意见通知，乙方要立即予以整改，由此发生的费用乙方自负。对于因此而造成工期延误的，乙方还要按合同规定向建设单位支付违约金。

14、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全专项方案和事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任。

15、乙方应按有关规定在施工现场及周边环境设置必要的道路施工安全标志、警示标志、禁行标志等交通安全设施。必要时实施封闭施工，同时加强雨、雪等恶劣天气及夜间的值班巡查，确保车辆和行人安全。

16、发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知现场工程师，同时按政府有关部门要求处理。

- 违约责任

1、乙方应对发生在本工程自工程施工合同签订至缺陷责任期满期间的交通安全、施工安全事故（包括人员）负全部法律责任，并承担由此而发生的一切经济损失。

2、如乙方发生安全事故不及时妥善处理，引起纠纷或诉讼，甲方有权扣留其履约保证金和未付工程款用于支付事故处理费用。

3、本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收合格后交付使用后失效。

发  包  人： （公章）              承  包  人： （公章）

法定代表人或                       法定代表人或

委托代理人：                       委托代理人：

日期：2024年  月  日               日期：2024年  月  日

# 第四章 工程量清单

# 第七章 投标文件格式

本

（封面）             工程

施工投标文件

投   标  人：        (盖章)

法定代表人

（委托代理人）：     (签字或盖章)

日   期：        年     月     日

## 一、投标函

盐城市亭湖区新兴镇甘露村村民委员会 （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了      （项目名称）    招标文件的全部内容，愿意以人民币   （大写）           元（¥           ）元的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

2、一旦我方中标，我方保证在收到开工通知后立即开工，并慎重承诺：       日历天内竣工。

3、我方保证本工程质量达国家规定的  国家工程质量验收规范合格标准  标准。

4、本次投标，我方将派出            作为本工程项目经理部的项目负责人。

5．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（4）我方承诺项目部主要管理人员常驻现场指挥施工。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

地址：

电话：

邮政编码：

年     月      日

## 二、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年        月         日

经营期限：

姓    名：             性别：          年龄：

职    务：               系：           (投标人单位名称)   的法定代表人。

特此证明

投标人(公章)：

日   期：        年    月      日

法定代表人身份证复印件（正反两面）粘贴处：

## 三、授权委托书

本授权委托书声明：我       (姓名)系                (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                    (单位名称)         (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加                       (招标人名称)的                    工程投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人(签字)：           性别：                年龄：

身份证号码：                                   职务：

投标人(盖法人章)：

法定代表人(签字)：

授权日期：    年    月    日

委托代理人身份证复印件（正反两面）粘贴处：

## 四、已标价工程量清单

五、江苏省农村产权交易意向投标方承诺书

亭湖区农村产权交易中心:

我方意向投标贵中心编号为  320902102N24110006 的项目，按照公开、公平、公正、诚实的原则，我方作出如下承诺：

一、本次投标是我方真实意愿表示，所提交材料内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我方对其真实性、完整性、合法性、有效性承担相应的法律责任。

二、我方充分了解、接受该项目信息发布的全部内容和要求，并认真考虑了不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险。

三、我方具有良好的财务状况和商业信用，符合农村产权交易对投标方条件的有关规定。

四、我方将以自己申报的投标报价完成交易，并遵守交易机构有关规定，否则同意将所缴保证金转为违约金。

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

意向投标方（签名并签章）：

2024年   月   日